Приложение 1 к Заданию

УТВЕРЖДАЮ.

и.о. заведующего кафедрой

вычислительных технологий КубГУ

А. А. Еремин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

ГРАФИК

выполнения дипломной работы

Студент: Гиренко Даниил Евгеньевич

Тема: «Разработка симулятора автопилота трамвая»

Научный руководитель: к. т. н., доцент Приходько Татьяна Александровна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Начало | Окончание | Отметка о выполнении | Подпись руководителя |
| 1 | Формирование темы работы | 11.09.23 | 11.09.23 | выполнено |  |
| 2 | Исследование имеющихся в доступе симуляторов трамвая | 12.09.23 | 30.10.23 | выполнено |  |
| 3 | Исследование и реализация алгоритмов детекции предметов | 1.11.23 | 1.01.24 | выполнено |  |
| 4 | Исследование и реализация алгоритма получения скорости движения трамвая | 2.01.24 | 16.01.24 | выполнено |  |
| 5 | Исследование и реализация системы принятия решений | 17.01.24 | 15.02.24 | выполнено |  |
| 6 | Реализация передачи сигналов управления трамвая в симулятор на основании принятого решения | 16.02.24 | 16.04.24 | выполнено |  |
| 7 | Написание текста дипломной работы | 17.04.24 | 25.05.24 | выполнено |  |
| 8 | Устранение замечаний, сделанных руководителем | 26.05.24 | 29.05.24 | выполнено |  |
| 9 | Подготовка презентации и доклада к процедуре предзащиты работы | 30.05.24 | 31.05.24 | выполнено |  |
| 10 | Предзащита дипломной работы | 5.06.24 | 7.06.24 | выполнено |  |
| 11 | Прохождение нормоконтроля | 7.06.24 | 23.06.24 | выполнено |  |
| 12 | Подготовка презентации и доклада к процедуре защиты работы | 23.06.24 | 24.06.24 | выполнено |  |
| 13 | Защита дипломной работы | 24.06.24 | 27.06.24 | выполнено |  |

Научный руководитель Приходько Т. А.

Студент Гиренко Д. Е.